**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения**

**Чувашское Урметьево**

**муниципального района**

**Челно-Вершинский**

**Самарской области**

**Самарская область**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37 от « 31 » декабря 2015 г.

|  |
| --- |
| **О внесениии изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево «Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево**  [**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 гг»**](garantf1://98905.0/) |

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Чувашское Урметьево, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 01.11.2013 г. №80, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево от 14.11.2014г №31 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017гг»

1.1 В пункте 1.1. постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019 годы»

1.2 приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Глава сельского поселения Т.В.Разукова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Чувашское Урметьево

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 31.12.2015 № 37

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО НА 2015-2019 ГОДЫ "**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы | Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Муниципальное унитарное предприятие «Акчал» |
| Основные цели и задачи муниципальной программы | Основная цель Программы:  создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей села Чувашское Урметьево.  Задачи Программы:  1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения;  2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения;  3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном состоянии;  4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий, находящиеся в муниципальной собственности;  5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с санитарными правилами и нормами;  6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов;  7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов;  8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов;  9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культуры;  10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы |
| Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | 1. Площадь окашиваемых территорий.  2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров.  3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений.  4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора.  5. Количество обслуживаемых контейнерных.  6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке.  7. Количество высаженных зеленых насаждений.  8. Площадь благоустроенной территории места захоронений.  9. Количество оборудованных контейнерных площадок.  10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища.  11. Организация места сбора ртутьсодержащих ламп.  12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов.  13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.  14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения.  15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения  Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведена в [приложении N 1](#Par1193) к Программе. |
|  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий **из бюджета сельского поселения**  составляет 400 **тыс. руб., 2015 г. – 370 тыс. руб., 2016 г. – 199 тыс. руб., 2017 г. – 21 тыс. руб.,2018-0,00тыс.руб.,2019- 100 тыс.руб.**  Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета. |
|  | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей сельского поселения условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения.  2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями.  3. Повышение качества содержания мест захоронения.  4. Улучшение внешнего облика поселения.  6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.  7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на территории сельского поселения  9. Улучшение качества уличного освещения.  10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения.  11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельского поселения. |

I. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения.

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется четыре общественных кладбищ: в непосредственной отдаленности от д. Новое Урметьево, Поляна Редут. Отсутствие дороги, стоянок для автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусорных контейнеров создают дополнительные трудности для граждан при посещении кладбищ, приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в результате чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме того, состояние ограждений кладбищ и отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических изделий и осквернения могил.

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболевания органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-техническая база сферы обращения с отходами в сельском поселении находится в неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров приводит к ухудшению эстетического облика сельского поселения, загрязнению прилегающих территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо проведение мероприятий по очистке территории сельского поселения, в том числе сбор и вывоз бесхозных отходов производства и потребления из зон массовой рекреации поселения, ртутьсодержащих отходов, приведение в должный порядок объектов поселения.

Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения сельского поселения, а также обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток остается качество уличного освещения сельского поселения. Постоянно растущие объемы работ и изменения требований к сетям наружного освещения заставляют искать новые формы организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в сельском поселении и его конструктивных элементов согласно действующим нормативам.

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству сельского поселения Чувашское Урметьево.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации

муниципальной программы

Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения Чувашское Урметьево.

Задачами Программы являются:

1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения.

2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения.

3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Чувашское Урметьево в нормативном состоянии.

4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности.

5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с санитарными правилами и нормами.

6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов.

7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.

8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.

9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культуры.

10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево.

Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы.

III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых

значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации

муниципальной программы

Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми [индикаторами (показателями)](#Par1193), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы

[Перечень](#Par1591) мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования муниципальной программы

с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного

обеспечения реализации муниципальной программы

Источник финансирования - бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево (далее - местный бюджет).

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на соответствующий финансовый год и плановый период.

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Чувашское Урметьево в 2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 400 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 370тыс. руб.;

2016 - 199 тыс. руб.;

2017 – 21 тыс. руб.

2018 – 0,00 тыс.руб.

2019 – 100,00 тыс руб.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями.

Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Чувашское Урметьево условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.

VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая

контроль за ходом ее исполнения и методику оценки

эффективности муниципальной программы

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное предприятие «Акчал» сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту - МУП «Акчал») .

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – МУП «Акчал».

МУП «Акчал» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский отчет о ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево в срок до 01 февраля текущего года.

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической) – МУП «Акчал».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных [целевых индикаторов](#Par1193) (показателей) Программы с уровнем ее финансирования ежегодно.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле:



где N - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);



- значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода;



- плановая сумма финансирования по Программе;



- сумма финансирования (расходов) за отчетный период.



При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области на 2015 - 2019 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовый уровень 2014 год | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | | | | | |
| [Задача](#Par344): приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь окашиваемых территорий | кв. м | - | 5000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 2 | Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров | куб. м | 1000 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 3 | Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений | куб. м | - | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 4 | Количество обслуживаемых урн для сбора мусора | шт. | - | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 5 | Количество обслуживаемых контейнерных площадок | шт. | - | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 6 | Площадь обработанной территории против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 7 | Площадь обработанной территории против насекомых на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |
| [Задача](#Par452): поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 115 | 58 | | 58 | | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| 7 | Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 8 | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| [Задача](#Par578): поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Девлезеркино в нормативном состоянии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству | кв. м | 9500 | 9500 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 10 | Площадь установленного ограждения кладбища | кв. м | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 11 | Количество установленных контейнеров для сбора ТБО | шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 12 | Количество оборудованных контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 13 | Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища | шт. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| [Задача](#Par784): восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество зданий, фасады которых отремонтированы | ед. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| [Задача](#Par905) : Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории в соответствии с правилами и нормами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории элементами сбора и удаления отходов на территории сельского поселения | шт. | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 16 | Количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп |  | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 17 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб. м | 149 | 162 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| [Задача 5](#Par909). Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Количество проведенных месячников санитарной очистки территории сельского поселения | шт. | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 19 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов | шт. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| [Задача](#Par1131): увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Количество замененных ламп уличного освещения поселения от общего количества ламп, установленных на территории поселения | шт. | 10 | | 15 | 20 | | 15 | | | | 0 | | | | | | | 15 | | |
| 21 | Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения | тыс. кВт ч | 1275 | | 1275 | 1275 | | 1275 | | | | 0 | | | | | | | 1275 | | |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области на 2015 - 2019 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕДЛЕНИЯ Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области НА 2015-2019 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Всего, тыс. руб. | 2014 год, тыс. руб. | 2015 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. | 2017тыс.руб | | | | | | 2018 тыс.руб | | 2019 тыс.руб | |
| [Задача](#Par344): приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обкос территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 2 | Уборка упавших деревьев после сильных ветров | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 3 | Обрезка ветвей зеленых насаждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4 | Содержание урн для сбора мусора | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 5 | Содержание контейнерных площадок в зонах рекреации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 6 | Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 7 | Проведение дезинсекционных мероприятий против насекомых на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| [Задача](#Par452): поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Спил ветхих и больных деревьев на территории поселения по результатам проведенной инвентаризации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 9 | Омолаживающая обрезка деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 10 | Посадка саженцев деревьев и кустарников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 11 | Ручная выкорчевка пней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| [Задача](#Par578): поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения в нормативном состоянии | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Благоустройство и содержание кладбищ | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 13 | Установка ограждения по периметру территории кладбища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 14 | Установка контейнеров для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | Итого | 0 | 10,00 | 20,00 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| [Задача](#Par784): восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Чувашское Урметьево | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ремонт фасадов зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| [Задача](#Par905): Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в соответствии с правилами и нормами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в соответствии с санитарными правилами и нормами | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| [Задача](#Par906): Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| [Задача](#Par907): Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| [Задача](#Par909) : Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| [Задача](#Par910) : Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Проведение месячника санитарной очистки территории сельского поселения | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 21 | Установка на информационных стендах сведения о недопустимости размещения отходов в несанкционированных местах | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
|  | Итого | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| [Задача](#Par1131): увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Замена ламп уличного освещения | 14,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | | | | | | | | 30,00 | |
|  | Обеспечение подачи электроэнергии | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | | | | | | | | 20,00 | |
|  | Итого | 46,00 | 46,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | | | | | | 50,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |